Piekary Śląskie, dnia 29.06.2023 r.

Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej postępowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 60

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

NIP: 653-000-41-50

REGON: 271049051

Tel. 032/356-40-00

e-mail: zgm@zgm.piekary.pl

adres strony internetowej:  www.zgm.piekary.pl,

bip.zgm.piekary.pl

Warunki Realizacji Zamówienia

w postępowaniu prowadzonym w trybie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest równa lub większa niż kwota 130 000 złotych, na:

„Docieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy ul. Śląskiej 6 w Piekarach Śląskich”

Znak Postępowania: ZGM/NZ-263-63/2023/WM

Uwaga: w korespondencji kierowanej do Zamawiającego należy posługiwać się tym znakiem.
I. Nazwa i adres jednostki przeprowadzającej postępowanie w imieniu Wspólnoty Mieszkaniowej:

ZAKŁAD GOSPODARKI MIESZKANIOWEJ

UL. GEN. JERZEGO ZIĘTKA 60

41-940 PIEKARY ŚLĄSKIE

NIP: 653-000-41-50

REGON: 271049051

Tel. 032/356-40-00

e-mail: zgm@zgm.piekary.pl

adres strony internetowej: www.zgm.piekary.pl

II. 	Określenie trybu zamówienia.

Postępowanie prowadzone jest na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest równa lub większa niż kwota 130 000 złotych.

III. Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia.

Przedmiot zamówienia.

- Przedmiotem zamówienia jest wykonanie roboty budowlanej, obejmującej między innymi:

- docieplenie ścian zewnętrznych;

- docieplenie stropu ostatniej kondygnacji

- docieplenie ścian przyziemia (cokół);

- wymiana okien piwnicznych;

- zamurowanie otworu drzwiowego - montaż okna

- remont posadzek balkonów wraz z wymianą balustrad;

- montaż pokrycia dachu;

- wymiana obróbek blacharskich wraz z orynnowaniem;

- opaska okapowa ;

- remont kominów;

- remont wejścia do budynku – klatki schodowe;

- odtworzenie instalacji odgromowej ;

- montaż zbiorczej instalacji antenowej ;

- montaż monitoringu wizyjnego;

2. Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia określają Dokumentacja Projektowa, STWiORB  i Przedmiary robót, stanowiące odpowiednio załącznik nr 8, 3 i 2 do Warunków Realizacji Zamówienia.

- W przypadku zastosowania materiałów, urządzeń, wyrobów lub rozwiązań równoważnych, Wykonawca zobowiązany jest do ich wskazania w ofercie oraz do złożenia wraz z ofertą kart technicznych lub innych dokumentów potwierdzających, że oferowane rozwiązania równoważne spełniają wymagania Zamawiającego opisane w przedmiocie zamówienia. Jeżeli Wykonawca nie złoży ww. dokumentów lub złożone dokumenty będą niekompletne (nie potwierdzając w ten sposób równoważności oferty w zakresie opisanym w opisie przedmiotu zamówienia), Zamawiający nie będzie wzywał do ich złożenia/uzupełnienia.

- Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

- Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji w terenie i zapoznanie się z miejscem przeprowadzenia robót.

- Wszelkie koszty związane ze sporządzeniem i przedłożeniem oferty ponosi Wykonawca niezależnie od wyniku postępowania.

- Wspólny Słownik Zamówień:

Kod – 45111200-0 	Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

Kod – 45110000-1 	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne

Kod – 45421131-1 	Instalowanie drzwi

Kod – 45321000-3 	Izolacja cieplna

Kod – 45410000-4 	Tynkowanie

Kod – 45442100-8 	Roboty malarskie

Kod – 45262900-0 	Roboty balkonowe

Kod – 45320000-6 	Roboty izolacyjne

Kod – 45261000-4	Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty

Kod – 45262522-6 	Roboty murarskie

Kod – 45262311-4 	Betonowanie konstrukcji

Kod – 45262100-2 	Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Kod – 45261320-3 	Kładzenie rynien

Kod – 45450000-6 	Roboty wykończeniowe, pozostałe

Kod – 45312310-3 	Ochrona odgromowa

Kod – 45315600-4 	Instalacje niskiego napięcia

Kod – 45311200-2 	Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

- Wykonawca poda cenę ofertową na formularzu oferty, zgodnie z załącznikiem nr 1 do WRZ.

Cenę ofertową należy wyliczyć w oparciu o dołączone do WRZ: Dokumentacja Projektowa, STWiORB i Przedmiary robót. Wyliczona w ten sposób cena będzie rozliczona w oparciu o kosztorys powykonawczy uwzględniający rzeczywiste obmiary wykonanych robót - wynagrodzenie kosztorysowe, a w części usług na podstawie zapisów w protokole odbioru (opinia kominiarska).

  - Podane ceny jednostkowe będą stałe i nie mogą się zmienić, za wyjątkiem przypadków opisanych we wzorze umowy, stanowiącym załącznik nr 6 do WRZ.

  - Cenę oferty należy podać w następujący sposób:

- netto

- VAT

- łącznie z należnym podatkiem VAT – cena brutto.

8.4 Cena ofertowa musi być podana w złotych polskich (PLN), cyfrowo (do drugiego miejsca po przecinku).

8.5 Wykonawca, składając ofertę (na formularzu oferty stanowiącym załącznik nr 1 do WRZ) - informuje Zamawiającego, że wybór jego oferty będzie prowadził do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego, wskazując:

- nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego;

- wartość towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym Zamawiającego, bez kwoty podatku;

- stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.

  - Ceny jednostkowe zawarte w kosztorysie ofertowym nie ulegną zmianie przez cały okres realizacji umowy.

- W cenie ofertowej należy uwzględnić:

- wynagrodzenie za wszystkie obowiązki przyszłego Wykonawcy niezbędne dla zrealizowania robót ujętych w Dokumentacji Projektowej, STWiORB, Przedmiarach robót i Formularzu ofertowym;

- koszt organizacji robót budowlanych wraz z doprowadzeniem mediów;

- koszt wszelkich badań, prób, pomiarów itp., niezbędnych do odbioru końcowego przedmiotu umowy.

  - Wykonawca jest zobowiązany wycenić wszystkie pozycje przedmiarów załączonych do WRZ.

  - Wykonawca jest zobowiązany sporządzić kosztorysy ofertowe metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z przedmiarami robót, będącymi załącznikami do WRZ, przy zastosowaniu podanych w przedmiarach podstaw wyceny. Nie należy stosować upustów od w/w wartości.

  - W kosztorysie ofertowym należy podać:

a) stawkę roboczogodziny (R),

b) koszty pośrednie (Kp),

c) zysk (Z),

- cenę jednostkową dla poszczególnych pozycji kosztorysowych (stanowiącą sumę robocizny, materiałów i sprzętu łącznie z narzutami na jednostkę przedmiaru),

e) wartość poszczególnych pozycji kosztorysowych (cena jednostkowa pozycji jw. pomnożona przez obmiar),

f) wartość kosztorysu jako sumę wszystkich pozycji kosztorysowych,

g) brak R, Kp i Z będzie skutkować odrzuceniem oferty.

  - Rozliczenie robót zostanie dokonane zgodnie z zapisami wzoru umowy (Załącznik nr 6 WRZ).

IV.	Termin wykonania zamówienia.

Termin realizacji zamówienia: do 30.12.2023 r. od daty zawarcia umowy.

V. 	Termin związania ofertą.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 40 dni.

VI. Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

1.	O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy:

1)	nie podlegają wykluczeniu,

2)	spełniają warunki udziału w postępowaniu określone przez Zamawiającego w niniejszym rozdziale.

2.	W związku z art. 7 ust 9 Ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2023 r., poz. 129 z późn. zm.) Zamawiający wykluczy z postępowania Wykonawcę w przypadkach, o których mowa w art. 7 ust. 1 w/w Ustawy.

3.  Warunki udziału w postępowaniu, określone przez Zamawiającego:

3.1 Wykonawca musi wykazać, że realizując zamówienie, będzie dysponował osobą lub osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj.:

- posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności konstrukcyjno - budowlanej, która pełnić będzie funkcję kierownika robót,

-  posiadającymi uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych - przewidzianą do pełnienia funkcji kierownika robót,

lub

odpowiadające im ważne uprawnienia, które zostały wydane na podstawie wcześniej obowiązujących przepisów

oraz

zrzeszoną we właściwym samorządzie zawodowym zgodnie z przepisami ustawy o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa - zał. nr 4.

3.2 Wykonawca musi wykazać, iż w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył, co najmniej dwie roboty budowlane polegające na wykonaniu docieplenia co najmniej 800m2 elewacji budynku – każda wykazana robota.

4. Zamawiający dopuszcza realizację prac będących przedmiotem zamówienia za pomocą podwykonawcy.

VII. 	Informacja o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

- Wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, bądź za pośrednictwem poczty elektronicznej.

- Osobą ze strony Zamawiającego upoważnioną do kontaktowania się z Wykonawcami jest:

- W sprawach proceduralnych: Monika Sobiech, Aleksandra Lubosik, Alicja Delung.

- W sprawach technicznych: Wojciech Lenik, Marek Bielicki.

mail: przetargi@zgm.piekary.pl, telefon: 032/356-40-00.

- Zamawiający może w każdym czasie przed upływem terminu do składania ofert zmodyfikować treść Warunków Realizacji Zamówienia.

- Nie udziela się żadnych ustnych i telefonicznych informacji, wyjaśnień czy odpowiedzi na kierowane do Zamawiającego zapytania w sprawach wymagających zachowania pisemności postępowania.

VIII. 	Opis sposobu przygotowania oferty.

- Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, sporządzoną w języku polskim, pismem czytelnym i nieścieralnym.

- Koszty związane z przygotowaniem oferty ponosi składający ofertę.

- Oferta oraz wymagane oświadczenia, formularze i wykazy składane są w oryginale.

- Dokumenty winny być opatrzone podpisem osoby lub osób uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy.

- W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, przed zawarciem umowy, zamawiający będzie wymagał przedłożenia umowy regulującej współpracę Wykonawców występujących wspólnie oraz oświadczenia o solidarnej odpowiedzialności za realizację przedmiotu umowy. Termin, na jaki została zawarta umowa Wykonawców nie może być krótszy od terminu określonego na wykonanie zamówienia.

- Oferta winna zawierać:

- Podpisany i wypełniony formularz ofertowy (zgodnie z załącznikiem nr 1 do WRZ).

- Podpisane Oświadczenie kierownika robót – załącznik nr 4 (oświadczenie można dostarczyć bezpośrednio po wyborze oferty).

- Wykaz osób, które będą brały udział w realizacji zamówienia – załącznik nr 5.

- Kosztorys ofertowy, sporządzony metodą uproszczoną (w jednym pliku).

- Wykaz wykonanych robót budowlanych – załącznik nr 9.

- Zamawiający informuje, że podpisanie umowy na realizację przedmiotowych prac jest uzależnione od przyznania środków z Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie dofinansowania przedmiotowych prac. W razie nieprzyznania w/w środków, Zamawiający unieważni postępowanie.

IX. Gwarancja:

Wymagany przez Zamawiającego okres gwarancji jakości i rękojmi za wady udzielonej przez Wykonawcę wynosi: 5 lat.

X. 	Kryteria oceny ofert i ich znaczenie:

1. Oferta, która przedstawia najkorzystniejszy bilans w poniższych kryteriach (najtańsza oferta) zostanie uznana za najwyżej ocenioną, pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z ilością uzyskanych punktów. Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą liczbę punktów oraz spełnia warunki realizacji zamówienia.

| NAZWA KRYTERIUM | WAGA |
| --- | --- |
| Cena | 100 % |

XI. Wybór oferty najkorzystniejszej.

- Zamawiający przyzna zamówienie Wykonawcy, który spełnia warunki udziału w postępowaniu określone w rozdziale VI WRZ złoży ofertę niepodlegającą odrzuceniu, i która zostanie uznana za najkorzystniejszą (uzyska największą liczbę punktów przyznanych według kryteriów wyboru oferty określonych w rozdziale X WRZ).

XII. 	Klauzula informacyjna RODO.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informujemy, że:

- administratorem danych osobowych jest: Gmina Piekary Śląskie – Zakład Gospodarki Mieszkaniowej przy u. Gen. Jerzego Ziętka 60 w Piekarach Śląskich – Samorządowy Zakład Budżetowy Miasta Piekary Śląskie odpowiedzialny za zarządzanie i administrację zasobami Gminy oraz Wspólnot Mieszkaniowych;

- Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym może się Pani/Pan skontaktować w sprawach związanych z ochroną danych osobowych w następujący sposób:

  - pod adresem poczty elektronicznej: rodo@zgm.piekary.pl;

  - pisemnie na adres siedziby Administratora: Zakład Gospodarki Mieszkaniowej,

ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie;

-   Informujemy, że dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem: „Docieplenie budynku mieszkalnego, wielorodzinnego przy             ul. Śląskiej 6 w Piekarach Śląskich”. Znak postępowania: ZGM/NZ-263-63/2023/WM, prowadzonym na podstawie Regulaminu udzielania zamówień w imieniu Wspólnot Mieszkaniowych, zarządzanych przez Zakład Gospodarki Mieszkaniowej z siedzibą Piekary Śląskie, których wartość, bez podatku od towarów i usług jest równa lub większa niż kwota 130 000 złotych;

- odbiorcami danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w szczególności:

- zgodnie z ustawą z dn. 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej;

- Urzędowi Miasta Piekary Śląskie oraz instytucjom podległym UM Piekary Śląskie, w ramach podległości wynikającej z statusu Samorządowego Zakładu Budżetowego;

- dane osobowe będą przechowywane przez okres, który wyznaczony zostanie przede wszystkim na podstawie rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie działania archiwów zakładowych, chyba że przepisy szczególne stanowią inaczej;

- w odniesieniu do danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

- informujemy, iż występuje:

- na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych

- na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania danych osobowych(1);

- na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO(2);

- prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna się, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

- nie przysługuje:

- w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;

- prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;

- na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

(1) Wyjaśnienie: skorzystanie z prawa do sprostowania nie może skutkować zmianą wyniku postępowania
o udzielenie zamówienia ani zmianą postanowień umowy

(2) Wyjaśnienie: prawo do ograniczenia przetwarzania nie ma zastosowania w odniesieniu do przechowywania, w celu zapewnienia korzystania ze środków ochrony prawnej lub w celu ochrony praw innej osoby fizycznej lub prawnej, lub z uwagi na ważne względy interesu publicznego Unii Europejskiej lub państwa członkowskiego.

XIII. 	Miejsce i termin składania ofert.

Ofertę należy przesłać pocztą/ pocztą elektroniczną na adres Zakładu Gospodarki Mieszkaniowej, ul. Gen. Jerzego Ziętka 60, 41-940 Piekary Śląskie / mail: przetargi@zgm.piekary.pl lub złożyć osobiście w siedzibie Zakładu w sekretariacie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 04.07.2023 r. do godz. 1000.

XIV. 	Zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

1. Zamawiający przewiduje wniesienie należytego zabezpieczenia umowy w wysokości 2 % maksymalnego wynagrodzenia umownego za przedmiot umowy na zasadach określonych w art. 148 ust. 1 Ustawy prawo zamówień publicznych.

2. Zamawiający dopuszcza inny termin wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez potrącenie z należności za częściowo wykonane roboty budowlane. W tym przypadku, w dniu zawarcia umowy wykonawca jest obowiązany wnieść co najmniej 30% kwoty zabezpieczenia, a wniesienie pełnej wysokości zabezpieczenia nie może nastąpić później niż do połowy okresu, na który została zawarta umowa. Zamawiający wpłaca kwoty potrącane na rachunek bankowy w tym samym dniu, w którym dokonuje zapłaty faktury.

3. Zabezpieczenie należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w następujących terminach:

  - część zabezpieczenia gwarantująca należyte wykonanie umowy   wykonanie robót w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,

  - pozostała część, nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

XV. Informacje o wyborze najkorzystniejszej oferty.

Informacje o złożonych ofertach oraz o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie przesłana na BIP Zamawiającego.

XVI. Informacja o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia.

Zamawiający zawrze umowę zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 6 do Warunków realizacji zamówienia.

XVII. Załączniki do niniejszych WRZ:

      - Formularz ofertowy,

      - Przedmiary robót,

      - STWiORB,

      - Oświadczenie kierownika robót,

      - Wykaz osób,

      - Wzór umowy,

      - RODO,

      - Dokumentacja Projektowa

      - Wykaz wykonanych robót budowlanych.

Treść przyjęła Komisja w składzie:

- Monika Sobiech					 ………………………………

- Zbigniew Gwiazda					 ………………………………

- Alicja Delung				             …….…………………………

- Aleksandra Lubosik			                          …….…………………………

- Wojciech Lenik					……………………………….

- Marek Bielicki					……………………………….

Zatwierdzam treść Warunków Realizacji Zamówienia.

Kierownik Zamawiającego: …………………………..

Piekary Śląskie, dnia ………………………………. r.